UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE INFORMATICA

DOCENTE: Lic. Rubén Alcón López

SISTEMA DE GESTIÓN DE POSTULANTES

Informe de avance N.º 1

INTEGRANTES:

Integrante 1: ________________________

Integrante 2: ________________________

Integrante 4: ________________________

Integrante 3: ________________________

Fecha: Octubre de 2026

LA PAZ – BOLIVIA

2026

# 1. Introducción

Este informe presenta el avance en un sistema para centralizar postulaciones de profesionales de diseño y programación. Se trabaja por etapas: comprender, planificar, definir requerimientos, diseñar, construir, probar y entregar. Cada entrega explica qué se hizo, cómo y por qué.

Base actual: 17 cuentas (1 admin, 2 reclutadores, 13 postulantes activos + 1 pendiente), 14 personas únicas, 19 eventos y CV con 27 experiencias, 20 formaciones y 31 habilidades sobre 12 tecnologías. Todo repetido vive en catálogos. Modelo en tercera forma normal con dieciséis tablas y una vista. Más de 30 rutas JSON, 9 páginas y 61 pruebas en verde. Las convocatorias con pipeline, ranking y aprobación —antes etapa posterior— ya están implementadas.

Objetivos: disponer de referencias confiables para decidir; capturar, limpiar, almacenar y buscar con CV normalizado; medir por persona, tecnología, experiencia y formación; publicar convocatorias con pipeline, ranking y criterios ya implementados.

# 2. Importancia del desarrollo de software

Pocos proyectos terminan en plazo, presupuesto y funciones completas; la mayoría sufre retrasos, sobrecostos o recortes por requerimientos incompletos y poca participación del usuario. Definir bien al inicio reduce retrabajo.

En la planilla origen el registro mezclaba persona y evento (nueve eventos eran cuatro personas, con typos, categorías inconsistentes, fechas invertidas y niveles a mano). Ese diagnóstico motivó el modelo actual: 13 personas únicas con correo único, catálogos cerrados y validaciones, sin filas repetidas.

Por eso se centraliza, normaliza y mide antes de programar, validando cada avance con el docente.

# 3. Punto 0: Comprensión del problema

## 3.1 Qué plantea el enunciado

Equipo consultor que recibe solicitudes de profesionales. Se pide un sistema de referencias para decidir, con diseño y alcance definidos por el grupo. Origen: formularios y planillas donde cada presentación copiaba todo.

## 3.2 Definición del problema

Sin registro central no se puede buscar ni comparar. Reglas: una persona por correo único; evento con fecha, hora y disponibilidad sin copiar CV; catálogo único de tecnologías; experiencia y formación vinculadas a la persona. Postulación = evento (cuándo). Postulante = persona (quién, qué sabe). Tres roles: admin (todo), reclutador (lo suyo) y postulante (Gestor y Postular). El registro público crea postulante pendiente; el staff lo crea el admin.

## 3.3 Subproblemas

| Subproblema | Solución |
| --- | --- |
| Registro | Upsert por correo normalizado (crea usuario pendiente + persona); evento fecha/hora/disponibilidad |
| CV y habilidades | CV a persona + 5 catálogos + puente N:M con nivel+años; lo nuevo se crea al guardar y nutre el catálogo |
| Medición | KPI 5 pesos=100 + match/score por convocatoria, ponderación configurable por admin |
| Búsqueda | Por tecnología (chips), años, jornada y nivel; modos Al menos uno/Todos/Solo estos |
| Acceso y evolución | 3 roles + cuentas pendientes; convocatorias con aprobación y pipeline implementados |

Figura 1 – Persona, eventos y CV.

[14 PERSONAS correo único] 1—N [19 EVENTOS fecha/hora/disponibilidad]
 +— [27 EXP] empresa/cargo/jornada/fechas  +— [20 FORM] institución/título/nivel/certificado
 +— [31 HAB] puente persona-tec-nivel+años   Catálogos: 12 tec + 5/5/2/10/12  Vista: 14 filas

Origen en 5 líneas: planilla con todo copiado por evento; 7 variantes sucias normalizadas a 12 tecnologías únicas; jornada recortada a tiempo_completo/medio_tiempo; fechas validadas. Por eso se separa persona/evento y se normaliza.

# 4. Punto 1: Planificación y gestión del proyecto

## 4.1 Alcance

| Incluye — base | Implementado (antes posterior) |
| --- | --- |
| Upsert, evento, listar, buscar 3 modos+filtros, detalle, KPI, catálogos con alta, registro slim, Mi perfil | Cuentas/roles con aprobación; convocatorias con aprobación; pipeline con puntajes y ranking; Gestor por rol; toasts |

No incluye ahora: contratación/pagos, app móvil nativa, correos automáticos, integraciones externas.

## 4.2 Organización del grupo

| Rol | Responsable | Tareas |
| --- | --- | --- |
| Coordinación y análisis | Integrante 1 | Reuniones, tiempos, requerimientos |
| Diseño y documentación | Integrante 2 | Diagramas, modelo, informes |
| Desarrollo y pruebas | Integrante 3 | Servidor, carga, pruebas |
| Pruebas y validación | Integrante 4 | Tests, evidencias, informe |

## 4.3 Metodología de trabajo

Primero papel y base ordenada, luego programa. Preguntas al docente + lluvia de ideas. Cada avance se presenta y documenta. Esqueleto previo con mensajes para confirmar el flujo antes del código final.

Correo en minúsculas sin espacios, único.

CV a persona; evento delgado.

Todo repetido a catálogo; lo nuevo (ej. c++) se crea al guardar y nutre el catálogo.

Vista solo muestra; lógica en servidor JSON.

Carga con volúmenes y verificación antes de cerrar.

## 4.4 Cronograma por etapas

| Etapa | Entregable |
| --- | --- |
| Comprensión y planificación | Este informe |
| Requerimientos | Lista validada |
| Diseño | Modelo y capas |
| Base de datos | Script + datos |
| Servidor | 33 rutas + 4 suites (52 tests) |
| Pruebas | Informe módulo y sistema |
| Entrega | Sistema + docs |

Figura 2 – Fases.

F1 Captura 4 bloques -> F2 Normalización 14/19/27/20/31 -> F3 Relacional PostgreSQL mismo contrato -> Convocatorias con aprobación implementadas

## 4.5 Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Mal entendido | Validar cada avance |
| Tiempo | Módulos esenciales primero |
| Desbalance | Reparto y reuniones |
| Cambios | Registrar y acordar |
| Valores nuevos | Catálogo + pendiente |
| Repetidos distintos | Upsert + revisión |
| Nivel texto | Escala 1-10 |

# 5. Punto 2: Determinación de requerimientos

## 5.1 Requisitos de entorno

Stack oficial: JavaScript / Node.js + Express 5 con SQL directo (pg, sin ORM), front React + Vite + Tailwind v4 con fetch JSON, PostgreSQL con 2 SQL finales. Sin motor de plantillas ni ORM.

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Ejecución | Servidor Express 5 + pg, BD PostgreSQL base sistemapostulantes (2 SQL finales), front React+Vite, navegador |
| Entradas (E) | Cuenta+persona, CV, convocatoria+requisitos, criterio de búsqueda |
| Salidas (S) | Listado filtrado, ficha, ranking, tablero por rol |
| Internas | Correo único; estado_cuenta; FKs válidas; convocatoria nace pendiente y solo admin aprueba; pesos suman 100 |
| Entorno | Declarado por persona, criterio de búsqueda, fecha captura |

| Usuario | Acción |
| --- | --- |
| Administración | Todo: filtra, aprueba cuentas y convocatorias, configura pesos, ve contacto directo |
| Postulante | Se registra slim, completa su perfil, postula con CV, ve tablero con las suyas destacadas |
| Reclutador | Sus convocatorias, ranking propio, pipeline propio, buscar; sin borrar ni aprobar |

Claves cifradas, contacto directo solo administración, cada evento guarda fecha/disponibilidad, interfaz simple adaptable a celular.

## 5.2 Requisitos del producto

C=crear, R=leer, U=actualizar, D=borrar. La propuesta de tecnologías nuevas quedó implementada: se crean al guardar la convocatoria y nutren el catálogo.

| Código | Función | Tipo | Ruta / Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro slim público→pendiente | C | POST /auth/registro · 6 campos, siempre postulante |
| RF-02 | Login por rol con estado | R | POST /auth/login · JWT 8h, rechazada→401 |
| RF-03 | Admin de cuentas/staff | CUD | POST+GET /admin/usuarios · PATCH aprobar/rechazar |
| RF-04 | Listar personas+KPI | R | GET /personas · filtros y orden score |
| RF-05 | Buscar filtros | R | GET /personas?tec&modo&anios&tipo&nivel |
| RF-06 | Perfil propio y detalle | RU | GET /yo · PUT /yo · GET /personas/:id |
| RF-07 | Convocatorias + aprobación | CUD | POST (pendiente) · PATCH aprobar/rechazar (admin) |
| RF-08 | Postular + pipeline + ranking | CUD | POST /:id/postular · ranking match/score · PATCH estado |

## 5.3 Requisitos no funcionales

| Código | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-01 | Correo único normalizado; estado_cuenta; JWT 8h; actual ⇒ fin vacío |
| RNF-02 | Front desacoplado JSON; cambio BD no toca vistas |
| RNF-03 | Siembra 16 usuarios, 13 personas, 8 convocatorias, 20 postulaciones |
| RNF-04 | Formularios etiquetados + toasts; valida nombres/correo/fechas |
| RNF-05 | 61/61 en verde con 13/18 o más |
| RNF-06 | Respuesta razonable con 15/20 o más |

## 5.4 Glosario mínimo

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Postulante | Persona única |
| Convocatoria | Con requisitos, estados y dueño; nace pendiente |
| CV | Exp+form+hab de persona |
| Catálogo | KPI 5 pesos + match/score por convocatoria |
| Pipeline | postulado→preseleccionado→contratado o descartado |
| Cuenta pendiente | Registrado sin aprobar: ve, no postula |

# 6. Punto 3: Diseño del sistema

## 6.1 Arquitectura

Modelo: personas, eventos, CV, catálogos, convocatorias y cuentas. Vista: 9 páginas React solo muestran. Controlador: valida, registra, upsert, guarda evento+CV, filtra, rankea y mueve pipeline. La importación vive en el controlador, no en el modelo.

Figura 3 – Flujo.

Usuario->VISTA -> JSON -> RUTAS(33)->CONTROLADOR -> MODELO (pg) -> JSON->VISTA
Front no conoce BD; solo cambia Modelo si cambia persistencia.

## 6.2 De planilla a base

Planilla: columna por lenguaje (agregar = nueva columna). Base: fila por habilidad (agregar = nueva fila).

| Concepto | Campos |
| --- | --- |
| Personas | id, usuario 1:1, nombres, apellidos, correo único, teléfono, dirección, links |
| Tecnologías | id, nombre único lower, categoría obligatoria (lenguaje/framework/bd/herramienta/otro) |
| Puente N:M | persona+tecnología PK, nivel 5 valores, años_uso |
| Experiencias | id, persona CASCADE, empresa, cargo, jornada (2), fechas, es_actual |
| Formaciones | id, persona CASCADE, institución, título, nivel, fechas, certificado |
| Convocatorias y postulaciones | convocatoria 4 estados + dueño; requisitos ★/○; postulaciones UNIQUE + snapshot + pipeline; usuarios con rol y estado |

Normalizado 16+vista: persona central nunca duplica; evento fecha/hora/disponibilidad; CV a persona; tecnología catálogo + 5 catálogos; vista por persona regenerable. Indicador y match se calculan al consultar; solo se guarda foto al postular.

| Tabla | Filas | Claves |
| --- | --- | --- |
| USUARIOS | 17 | PK, correo único, rol admin/reclutador/postulante, estado 16 activas + 1 pendiente |
| PERSONAS | 14 | PK, usuario 1:1 (solo postulantes), correo único |
| EVENTOS_POSTULACION | 19 | PK, FK persona CASCADE, fecha/hora/disponibilidad |
| EXPERIENCIAS_LABORALES | 27 | PK, FK persona+jornada (2.0 por persona) |
| FORMACIONES_ACADEMICAS | 20 | PK, FK persona+institución+nivel |
| TECNOLOGIAS | 12 | único lower: java,python,javascript,typescript,html,css,sql,postgres,react,nodejs,figma,git |
| HABILIDADES_POSTULANTE | 31 | PK (persona,tec), nivel 5 valores, años |
| CAT_CATEGORIA_TEC | 5 | lenguaje,framework,base_datos,herramienta,otro |
| CAT_NIVEL_TEC | 5 | principiante,basico,intermedio,avanzado,experto |
| CAT_TIPO_TRABAJO | 2 | tiempo_completo, medio_tiempo |
| CAT_NIVEL_FORMACION | 10 | secundaria…otro |
| CAT_INSTITUCIONES | 12 | umsa…google,otra |
| CONFIGURACION_KPI | 8 | 5 pesos=100 + umbrales 80/50 + referencia |
| CONVOCATORIAS | 8 | PK, 4 estados default pendiente, dueño FK usuarios |
| CONVOCATORIAS_REQUISITOS | 14 | PK (convocatoria,tec), obligatorio bool |
| POSTULACIONES_CONVOCATORIA | 20 | PK, UNIQUE(convocatoria,persona), snapshot kpi/match, pipeline |
| VISTA v_perfil_completo | 13 | conteos por persona |

Figura 4 – ER.

PERSONAS 1—N EVENTOS (13×18, sin copiar CV)  1—N EXP(26)/FORM(20)  N—M TEC puente (30)  N—1 catálogos; CONVOCATORIAS 1—N REQUISITOS y POSTULACIONES (8×20, UNIQUE)

Ejemplos: postulante01 Diego Aguilar (javascript avanzado 3a, react intermedio); postulante08 solo python+postgres (caso “solo” exacto); QA Manual ← postulante03 contratado; DevOps Junior nace pendiente hasta que el admin la publica; ranking ordena por score=kpi×0.6+match×0.4.

## 6.3 Filtro en tres modos

Cualquiera (al menos una). Todos (todas, puede saber más). Solo (exactamente esas). Más años mínimos, jornada y nivel.

SELECT p.id FROM personas p JOIN habilidades_postulante hp ON hp.persona_id=p.id
JOIN tecnologias t ON t.id=hp.tecnologia_id
GROUP BY p.id HAVING COUNT(*)=2 AND SUM(t.nombre IN ('python','postgres'))=2; -- solo python+postgres = 1 (postulante08)

## 6.4 Indicador y ponderación

| Criterio | Peso | Cumple si |
| --- | --- | --- |
| Experiencia | 25 | tiene experiencia o años_máx≥referencia |
| Formación | 20 | ≥1 formación |
| Tecnologías | 25 | ≥1 tecnología |
| Nivel | 15 | ≥1 nivel intermedio o más |
| Actualidad | 15 | evento o experiencia actual |

KPI=suma de 5 pesos cumplidos (25/20/25/15/15) sobre 100. Alto≥80, Medio≥50. Pesos y umbrales editables por admin (deben sumar 100). match=obligatorios cumplidos/total; score=kpi×0.6+match×0.4 para el ranking.

## 6.5 Pantallas

| # | Pantalla | Contenido |
| --- | --- | --- |
| G1 | Gestor | tablero por rol + aceptar/publicar |
| B | Búsqueda | chips + años + jornada + nivel + 3 modos |
| C | Convocatorias | crear data-driven + ★/○ + otra |
| P | Postular | formulario completo precargado |
| D | Detalle | ficha + KPI + CV |
| R | Ranking | match/score + acciones |
| L | Login | JWT por rol |
| R2 | Registro | slim 6 campos → pendiente |
| M | Mi perfil | completar CV (PUT /yo) |
| MP | Mis postulaciones | las suyas con snapshot |

## 6.6 API, ejemplos y flujos

| Ruta | Función | Acción |
| --- | --- | --- |
| GET / | vistaInicio | página |
| POST /postulacion | crearPostulacion | upsert+evento+CV |
| GET /postulaciones | listarPostulaciones | JOIN+conteos |
| GET /buscar?tec=&nivel=&tipo= | buscarPostulaciones | puente×tipo |
| GET /:id | verPostulacion | ficha |
| GET :id/editar | editarPostulacion | precarga |
| PUT :id | actualizarPostulacion | una operación |
| DELETE :id | eliminarPostulacion | marca/cascada |
| GET /kpis | calcularKpis | agregaciones 1-2 JOINs |
| PATCH /convocatorias/:id/aprobar¦rechazar | moderarConvocatoria | solo admin, solo desde pendiente |

POST /api/auth/registro {correo,password,nombres,...} -> 201 {persona_id, token, estado_cuenta:"pendiente"} (solo postulante)

GET /api/personas?tec=javascript,react&modo=todos -> 200 {total, resultados con kpi} · POST /api/convocatorias (nace pendiente) · PATCH /:id/aprobar (solo admin) · POST /:id/postular (CV completo) · PATCH /postulaciones/:id/estado
Errores: 400 datos · 401 sin sesión · 403 sin permiso · 404 no existe · 409 duplicado

Figura 5 – Flujos F1-F5.

F1 POST->upsert->usuario+persona+CV+evento  F2 GET lista JOIN+KPI  F3 filtros (tec/modo/años/jornada/nivel)  F4 GET detalle/PUT yo/pipeline  F5 ranking match/score->Gestor por rol

## 6.7 Pruebas del filtro recalculadas

| Consulta | Resultado |
| --- | --- |
| Solo python+postgres | 1/13 (postulante08) |
| javascript+react todos | ≥1/13 |
| javascript,sql cualquiera | ≥2/13 |
| anios_min=4, medio_tiempo, avanzado | ≥1/13 c/u |
| Sin filtro | 13 pers / 18 ev |

solo python+postgres=1; todos javascript+react≥1; cualquiera javascript,sql≥2; anios_min=4; jornada medio_tiempo; nivel avanzado. 61 pruebas node:test en verde.

## 6.8 KPIs con fórmula y valor

| # | Pregunta | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | ¿Cuentas? | GROUP estado_cuenta | 17 (1+2+13+1p) |
| P2 | ¿Personas? | COUNT personas | 14 |
| P3 | ¿Eventos? | COUNT eventos | 19 |
| P4 | ¿Exp? | COUNT + prom | 27 (1.9 por persona) |
| P5 | ¿Form? | COUNT | 20 |
| P6 | ¿Hab? | COUNT + prom | 31 (2.2 por persona) |
| P7 | ¿Tec? | DISTINCT | 12 |
| P8 | ¿Conv? | GROUP estado | 8 (6+1+1) |
| P9 | ¿Postulaciones? | GROUP estado | 20 en 4 estados |
| P10 | ¿Pendientes? | pendiente conv+cuentas | 1+0 tras aprobar |
| P11 | ¿Tests? | node:test | 61/61 en verde |
| P12 | ¿Vista? | filas v_perfil_completo | 14 |

Figura 6 – Panel.

13 personas / 8 convocatorias / 20 postulaciones | 12 tec | 30 hab | ranking por score | cuentas 1+2+13

## 6.9 Calidad observada

| Situación | Tratamiento |
| --- | --- |
| Fin=false, actual vacío | fin vacío |
| 2004/2000 invertidas | orden |
| tipo con descripción | catálogo |
| variantes normalizadas | 12 únicas + otra al guardar |
| sin apellido/parcial | se conservan |

## 6.10 Script base (ejecutar)

-- Esquema final: backend/sql/final/esquema_final.sql (16 tablas + vista v_perfil_completo) + datos_final.sql (16 usuarios, 13 personas, 8 convocatorias, 20 postulaciones). Ejemplo: CREATE TABLE convocatorias (id IDENTITY PK, titulo, estado pendiente/abierta/cerrada/rechazada DEFAULT pendiente, creada_por FK usuarios); UNIQUE(convocatoria_id, persona_id) en postulaciones_convocatoria; usuarios.estado_cuenta pendiente/activa/rechazada.

# 7. Puntos 4 a 6: Desarrollo, pruebas y entrega

## 7.1 Desarrollo

Orden: esquema final (2 archivos), catálogos+usuarios, personas+CV, convocatorias+pipeline, búsqueda+ranking, roles+tests. Archivos: frontend/src (9 páginas, 2 componentes, lib/api, Toast); backend/src (5 modelos, 5 controladores, routes con matriz de roles, middlewares JWT 8h, services/kpi, utils); tests (4 suites, 52 casos); package.json.

## 7.2 Pruebas

| Tipo | Verifica | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Módulo | Función aislada, FKs, fechas, 5 casos filtro | durante |
| Sistema | 61/61 vs RF, scopes, pipeline y aprobación | al final |

61 pruebas node:test en 4 suites (api 19, convocatorias 17, cuentas 11, scopes 6, kpiConv 8): health, login por rol, filtros verificados, 401/403/404/409, aprobación de cuentas y convocatorias, pipeline, ranking y nueva tecnología. Todo en verde contra base creada solo con los finales.

## 7.3 Entrega y diseño posterior

Entrega: sistema corriendo (:3000+:5173), BD creada con 2 SQL finales, docs e informes. La etapa posterior (convocatorias con pipeline y puntajes) quedó IMPLEMENTADA: 8 convocatorias, ranking por score y pipeline postulado→contratado.

### 7.3.1 Modelo posterior (implementado)

CONVOCATORIAS 1—N REQUISITOS (obligatorio/opcional) y 1—N POSTULACIONES (UNIQUE convocatoria+persona, snapshot kpi/match); USUARIOS con estado_cuenta pendiente/activa/rechazada y roles admin/reclutador/postulante; PERSONAS 1—1 USUARIOS (solo postulantes). Flujo: pendiente→abierta (solo admin)→cerrada o rechazada.

| Tabla posterior | Claves |
| --- | --- |
| USUARIOS | id, correo único, hash, rol admin/reclutador/postulante, estado pendiente/activa/rechazada |
| CONVOCATORIAS | id, título, anios_min, disponibilidad, estado pendiente/abierta/cerrada/rechazada, dueño FK |
| REQUISITOS + POSTULACIONES | requisito ★/○; postulación UNIQUE(convocatoria,persona), snapshot kpi/match, pipeline 4 estados |
| PERSONAS-CV | persona 1:1 usuario (postulantes), eventos, 26 exp, 20 form, 30 hab |
| SEGURIDAD | bcrypt 10, JWT 8h, 401/403/409 JSON, acceso mínimo por rol, cascadas |

-- Implementado: convocatorias, requisitos, postulaciones_convocatoria, usuarios con roles y estados --

### 7.3.2 Reglas, interfaz y plan posterior

Captación con formulario completo precargado (/yo), evaluación con ranking auditable (match/score), seguimiento en Gestor por rol, aceptación de cuentas y de publicaciones. Seguridad con hash bcrypt, JWT 8h, 401/403, borrado en cascada y acceso mínimo por rol.

Figura 7 – Pipeline.

POSTULADO->PRESELECCIONADO->CONTRATADO  \->DESCARTADO; convocatoria PENDIENTE->ABIERTA (solo admin) \->CERRADA o RECHAZADA

Figura 8 – Tableros.

Kanban arrastrable + ficha 360 (datos/CV, línea tiempo, puntaje) + buscador 3 letras + tableros conversión + exportables ficha/ejecutivo/historial

| # | Entregable posterior | Aporte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cuentas+aprobación | registro slim y staff |
| 2 | Convocatorias+aprobación | publicar o esperar |
| 3 | Ranking+pipeline | score auditable |
| 4 | Gestor por rol+toasts | aceptar sin olvidos |
| 5 | Búsqueda+Mi perfil | filtros y CV |

POST /convocatorias (nace pendiente), PATCH /:id/aprobar|rechazar (admin), POST /:id/postular (CV), GET /:id/ranking, PATCH /postulaciones/:id/estado, GET /admin/usuarios + aprobar/rechazar cuentas, GET /yo + PUT /yo.

# 8. Estado actual y siguientes pasos

| Etapa | Estado |
| --- | --- |
| Comprensión | Resuelta |
| Planificación | Resuelta |
| Requerimientos | Lista |
| Diseño | 16+vista |
| Filtros | 6 filtros verificados |
| API | 9 páginas/33 rutas |
| KPIs | 5 pesos+match/score |
| BD | 2 finales aplicados |
| Servidor | :3000 + :5173 corriendo |
| Pruebas | 61/61 en verde |
| Entrega | este informe |

Estado actual: sistema funcionando con 61/61 pruebas en verde, 3 roles, 8 convocatorias y tablero por rol. Siguiente: evidencias finales, exportar CSV (P2 opcional) y presentación.

# 9. Referencias

Trabajo respaldado en el material producido por el propio grupo. Estructura y permisos: ESTRUCTURA.md. Plan y verificaciones: PLAN.md. Pruebas: backend/tests (52 casos). Esquema y datos: backend/sql/final/.